

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

**РЕШЕНИЕ**

**РАШЭННЕ**

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

**РАШЭННЕ**

5 февраля 2021 г. № 76

г.Дуброўна

г.Дубровно

г.Дуброуна

О некоторых вопросах

жилищно-коммунального

хозяйства

Руководствуясь Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и решением сессии Дубровенского районного Совета депутатов от 29 декабря 2020 г. № 109 «О районном бюджете на 2021 год»,Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2021 год;

перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2021 год.

2. Контроль за выполнением работ настоящего решения возложить на заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Первый заместитель А.В.Корнеев

председателя

Управляющий делами И.Н.Кириллова

Сапегина 4 12 32

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

05.02.2021 № 76

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2021 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадрат  ных  метров. | Ввод площади в теку  щем году,  квадрат  ных  метров | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | | | Стоимость проведения капитального ремонта, рублей. | | | | Использовано средств на 01.01.2020, рублей | План финансирования, рублей | | | | | | | |
| начало, месяц | Окон  чание, месяц | | сметная | | договорная | | всего | | в том числе | | | | | |
| кредиторская задолженность на 01.01.2020 | | стоимость работ на 2020 год | | | |
| бюджет | | отчисления граждан и арендаторы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | |
| Раздел 11. Объекты по капитальному ремонту с вводом площади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №14 пер.Заводской г.Дубровно | 1491 | 1491 | октябрь | 2022 | | 365200,00 | | 310420,00 | | 0,00 | 40000,00 | |  | |  | | 40000,00 | |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома №3 пер.Школьный в н.п. Застенки Дубровенского района | 627 | 627 | июнь | 2022 | | 361541,00 | | 307310,00 | | 0,00 | 42000,00 | |  | |  | | 42000,00 | |
|  | Всего |  | 2118 |  |  | | 726741,00 | | 617730,00 | |  | 82000,00 | |  | |  | | 82000,00 | |
| Раздел II. Объекты по капитальному ремонту без ввода площади | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома №1 пер.Школьный в н.п. Застенки Дубровенского района | 622 |  | сентябрь  2020 | декабрь  2020 | | 323236,00 | | 281069,44 | | 44069,44 | 237000,00 | | 237000,00 | | 93900 | | 143100,00 | |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома №7 ул.Кондратьева г.Дубровно | 1079 |  | июль  2020 | сентябрь  2020 | | 251250,00 | | 226668,17 | | 223768,17 | 2900,00 | | 2900,00 | |  | | 2900,00 | |
| Всего | | 3819,0 |  | 0 | 0 | | 1301227,00 | | 1125467,61 | | 267837,61 | 321900,00 | | 239900,00 | |  | | 146000,00 | |
| Раздел III. Разработка проектной документации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №14 пер.Заводской г.Дубровно | 1491 |  | февраль | | апрель | 13223,25 | 13223,25 | | | 0,00 | | 13223,25 | |  | |  | | 13223,25 | |
| Всего | | 1491 |  | 0 | | 0 | 13223,25 | 13223,25 | | | 0,00 | | 13223,25 | |  | |  | | 13223,25 | |
| Раздел IV. Затраты заказчика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №3 пер.Школьный в н.п. Застенки Дубровенского района |  |  | июнь | | 2022 | 1000,00 | | | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | |  | |  | | 1000,0 | |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома №14 пер.Заводской г.Дубровно |  |  | октябрь | | 2022 | 1000,00 | | | 1000,00 | 0,00 | | 1000,00 | |  | |  | | 1000,0 | |
| 3. | Капитальный ремонт жилого дома №1 пер.Школьный в н.п. Застенки Дубровенского района |  |  | сентябрь  2020 | | декабрь  2020 | 2000,00 | | | 2000,00 | 0,00 | | 2000,00 | | 2000,00 | |  | | 2000,00 | |
| 4. | Капитальный ремонт жилого дома №7 ул.Кондратьева г.Дубровно |  |  | июль  2020 | | сентябрь  2020 | 850,00 | | | 850,00 | 0,00 | | 850,00 | | 850,00 | |  | | 850,00 | |
| Всего | |  |  | 0 | | 0 | 48500,00 | | | 4850,00 | 0,00 | | 44850,00 | | 2850,00 | | 0,00 | | 4850,00 | |
| ИТОГО | | 2118 | 2118 | 0 | | 0 | 1319300,25 | | | 1143367,61 | 267837,61 | | 339973,25 | | 242750,00 | | 93900,00 | | 246073,25 | |
|  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | в т. числе 2021 – 218174,00  переходящий остаток 27800,00 | |

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-сроительных работ | Подрядная организация |
| начало, месяц, год | окончание, месяц, год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома №3 пер.Школьный в  н.п. Застенки Дубровенского района | 2,5 | июнь | 2022 | 490,13 | Ремонт кровли; ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов, восстановление отмостки, ремонт и восстановление несущей способности конструктивных элементов, ремонт балконов. | подрядные  торги |
| 2. | Капитальный ремонт жилого дома №14 пер.Заводской г.Дубровно | 3 | октябрь | 2022 | 208,19 | Ремонт фасадов, замена оконных блоков и наружных входных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт козырька, восстановление отмостки, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости отдельных их фрагментов. | подрядные  торги |

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Дубровенского районного

исполнительного комитета

05.02.2021 № 76

Перечень

объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2021 год.

Организация: Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ»

Глава, раздел, подраздел, вид Гл.- 113, Рд-6, П/рд-02, Пар.-149, Прогр.-999, Подпрогр.-0, Ст.30.01.04.

Период - 2021г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | УНК | Наименование получателя средств | Наименование объекта капитального ремонта | Сумма, рублей | Бюджетная классификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2259 | Оршанский филиал УКПП «Витебское ГЖКХ» | Капитальный ремонт жилого дома № 1 пер.Школьный в н.п.Застенки Дубровенского района | 93 900 | Пар.149  Ст.30.01.04. |
|  |  |  | Итого: | 93 900 |  |