5 февраля 2019 г. № 59

О некоторых вопросах

жилищно-коммунального

хозяйства

Выписка

Руководствуясь Законом Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» и решением сессии Дубровенского районного Совета депутатов от 27 декабря 2018 г. № 31 «О районном бюджете на 2019 год», Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

- Утвердить:

текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года по УП ЖКХ «Дубровно - Коммунальник»;

перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда по УП ЖКХ «Дубровно - Коммунальник» на 2019 год;

список объектов по текущему ремонту жилищного фонда по УП ЖКХ «Дубровно - Коммунальник» на 2019 год;

смету на выполнение работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства и текущее содержание улично - дорожной сети на 2019 год по УП ЖКХ «Дубровно - Коммунальник».

2. Контроль за выполнением работ настоящего решения возложить на директора УП ЖКХ «Дубровно - Коммунальник» Саможенова Р.Л.

Председатель                                                                             О.М.Лындин

Управляющий делами                                                              А.Г.Шебеко

Саможенов  5 22 14

|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Решение Дубровенского |
|  |  |  |  |  | районного исполнительного комитета 05.02.2019 № 59 |
| Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года по УП ЖКХ «Дубровно - Коммунальник» |
| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, квадратных метров | Ввод площади в текущем году, квадрат ных метров | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01. 2019. рублей | План финансирования |
|  |  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредиторская задолженность на 01.01.2019, рублей | стоимость работ на 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | отчисления граждан и арендаторы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №4 ул.Советская аг.Осинторф Дубровенского района | 1450 | 1450 | апрель | август | 227 810 | 200 980 | - | 200 980 | - | 100 490 | 100 490 |
|  | Всего | 1450 | 1450 |  |  | 227 810 | 200 980 |  | 200 980 |  | 100 490 | 100 490 |
| Раздел II. Объекты по капремонту ОКЭ |
| 1. | Капитальный ремонт жилого дома № 50 ул.Вокзальная г.Дубровно -(устройство лоджий) |  |  | апрель | май | 118 073 | 86 142 | 60225 | 25 917 | - | 3983,05 | 21 933,95 |  |
|  | Всего |  |  |  |  | 118 073 | 86 142 | 60 225 | 25 917 |  | 3983,05 | 21 933,95 |  |
| Раздел III. Разработка проектной документации |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома № 4 ул.Советская аг.Осинторф Дубровенского района |  |  | декабрь 2018г. | февраль 2019 |  | 10 159,39 |  | 10 159,39 | - | 10 159,39 | - |  |
| 2 | Капитальный ремонт жилого дома № 7 ул.Кондратьева г.Дубровно |  |  | декабрь 2018г. | февраль 2019 |  | 10 159,39 |  | 10 159,39 | - | 10 159,39 | - |  |
| 3 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 пер.Школьный д.Застенки |  |  | сентябрь | ноябрь |  | 10 904 |  | 10 904 |  | 10 904 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 пер.Школьный д.Застенки |  |  | сентябрь | ноябрь |  | 10 904,17 |  | 10 904,17 |  | 10 904,17 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 42 126,95 |  | 42 126,95 |  | 42 126,95 |  |  |
| Раздел IV. Затраты заказчика |
| 1 | Капитальный ремонт жилого дома №4 ул.Советская аг.Осинторф Дубровенского района |  |  | апрель | август |  | 2 400 |  | 2 400 |  | 2 400 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 2 400 |  | 2 400 |  | 2 400 |  |  |
|  | ИТОГО | 1450 | 1450 |  |  | 345 883 | 331 648,95 | 60 225 | 271 423,95 | - | 149 000 | 122 423,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т. числе 2019-117500 переходящий остаток -4923,95= 122 423,95 |  |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |
| № п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 кв.м., рублей. | Виды ремонтно-сроительных работ | Подрядная организация |  |
|  |  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 4 ул.Советская аг.Осинторф Дубровенского района | 3,5 | апрель | август | 138,61 | Ремонт кровли, ремонт фасадов с устранением сырости и продуваемости их фрагментов, восстановление отмостки, замена оконных и дверных блоков во вспомогательных помещениях, ремонт лоджий, ремонт козырьков, замена люков выхода на кровлю, молниезащита | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |  |  |

# Text boxes

ДУБРОВЕНСКІ РАЁННЫ

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

РАШЭННЕ

г.Дуброўна

г.Дубровно