УТВЕРЖДЕНО

Председатель Дубровенского

районного исполнительного

комитета

О.М.Лындин

«   29   »  марта 2019 г.

План мероприятий

по ограничению распространения и численности инвазивных видов растений на территории Дубровенского района Витебской области на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы работ, га | Сроки выполнения | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия | Финансирование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | источник | сумма, тыс.руб. |
| Организационные мероприятия |
| 1.1 | Обследование (инвентаризация) территории района, выявление и картирование мест произрастания борщевика Сосновского и золотарника канадского |  | в течение года | Составление карт распространения борщевика и золотарника канадского с указанием пользователей земельных участков, у которых выявлены места произрастания растения, количества мест и площади их произрастания, координаты местонахождений мест произрастания борщевика и золотарника канадского | сельские исполнительные комитеты, отдел по землеустройству Дубровенского районного исполнительного комитета (далее – отдел по землеустройству), Дубровенская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – инспекция ПР и ООС), землепользователи |  | - |
| 1.2 | Информационная работа с населением и пользователями земельных участков о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского и золотарником канадского |  | март –август | Размещение информации на официальном сайте администрации района, распространение наглядной агитации, раздача памяток, разъяснительная работа и др. | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского районного исполнительного комитета, инспекция ПР и ООС | - | - |
| 1.3 | Направление информационных писем пользователям земельных участков, у которых выявлены места произрастания борщевика Сосновского, золотарника канадского о необходимости проведения мероприятий |  | апрель-май |  | инспекция ПР и ООС | - | - |
| 1.4 | Контроль за выполнением пользователями земельных участков мероприятий плана мероприятий |  | май-сентябрь |  | Отдел по землеустройству, инспекция ПР и ООС | - | - |
| 1.5 | Рассмотрение на заседаниях исполкома вопроса о ходе выполнения плана мероприятий |  | ежеквартально |  | Отдел по землеустройству, инспекция ПР и ООС | - | - |
| Мероприятия, проводимые на землях общего пользования населенных пунктов по регулированию и распространению борщевика Сосновского |
| 2.1 | Многократное скашивание побегов борщевика Сосновского | 2,2 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | май-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | пользователи земельных участков согласно приложению 1 | Собственные средства | - |
| Мероприятия, проводимые на сельскохозяйственных территориях и объектах (фермы, комплексы, машинные дворы, склады и др.) по регулированию и распространению борщевика Сосновского |
| 3.1 | Проведение агротехнических мероприятий с учетом ландшафта и наличия техники (срезание бульдозером, вспашка, дискование, подрезка плоскорезами и выращивание с/х культур) | 9,71 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | апрель-май | Срезка стеблей в нежно-салатной форме (до цветения) | пользователи земельных участков согласно приложению 1 | Собственные средства | - |
| 3.2 | Обработка мест произрастания борщевика Сосновского гербицидами | 2,6 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | май-август | Соблюдение сроков и регламентов применения гербицидов (первоначально – ранней весной в период начала вегетации растений - фазе розетки листьев и повторно после скашивания растений в начале отрастания листьев) | пользователи земельных участков согласно приложению 1 | Собственные средства | - |
| 3.3 | Многократное скашивание побегов борщевика Сосновского | 9,71 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | май-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салатной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | пользователи земельных участков согласно приложению 1 | Собственные средства | - |
| Мероприятия, проводимые на землях лесного фонда по регулированию и распространению борщевика Сосновского |
| 4.1 | Многократное (не менее 3-х раз за сезон) скашивание побегов борщевика Сосновского | 0,3 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | май-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салат-ной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стеблекорня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и предотвращения выброса новых семян) | пользователи земельных участков согласно приложению 1 | Собственные средства | - |
| Мероприятия, проводимые в полосах отвода, придорожных полосах (контролируемые зоны) республиканских и местных автомобильных дорог по регулированию и распространению борщевика Сосновского |
| 5.1 | Многократное скашивание побегов борщевика Сосновского | 2,1 га, в т.ч. по землепользователям согласно приложения | май-сентябрь | Срезка стеблей в нежно-салат-ной форме до цветения (срезка верхней части до 10 см стебле-корня для уничтожения почек возобновления, истощения корневой системы растений и пред-отвращения выброса новых семян) | пользователи земельных участков согласно приложению 1 | Собственные средства |  |
| 6. Мероприятия, проводимые на землях населенных пунктов по регулированию и распространению золотарника канадского |
| 6.1 | Проведение работ по скашиванию побегов золотарника канадского | 0,3 га | август-сентябрь | Срезка стеблей до цветения | пользователи земельных участков согласно приложению 2 | Собственные средства |  |

СОГЛАСОВАНО							СОГЛАСОВАНО

Исполняющий обязанности

начальника Дубровенской районной 	                            Начальник отдела по землеустройству

инспекции природных ресурсов и 				Дубровенского районного

охраны окружающей среды					исполнительного комитета

Н.М.Гончарова		                                               В.С.Велейшиков

29  марта 2019 г.							29 марта 2019 г.

Приложение 1

к Плану мероприятий

Перечень пользователей земельных участков, у которых выявлены места произрастания

борщевика Сосновского,  их характеристика, исполнители выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование землепользователя, у которого выявлены места произрастания борщевика Сосновского | Характеристика места произрастания борщевика | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | месторасположение места произрастания растения | координаты места произрастания | площадь места произрастания, га |  |
| Земли общего пользования населенных пунктов |
| 1 | 1.1. | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» | г. Дубровно, в районе бывшего кирпичного завода | 54.582316 30.716802 | 0,1 | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
|  |  | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» | г. Дубровно, в районе бывшего кирпичного завода, в пойме р. Свинка | 54.582316 30.716802 | 0,2 | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
|  |  | Всего по п.1.1 |  |  | 0,3 |  |
|  | 1.2 1.3 | Добрыньский сельский исполнительный комитет | А.г. Сватошицы, две колония на краю деревни | 54.500076 30.766892 | 0,1 | Добрыньский сельский исполнительный комитет |
|  |  | Добрыньский сельский исполнительный комитет | Д. Бородино, Борщевик повсеместно по брошенным подворьям | 54.516783 30.766849 | 0,1 | Добрыньский сельский исполнительный комитет |
|  |  | Всего по п.1.2 |  |  | 0,2 |  |
|  |  | Малобаховский сельский исполнительный комитет | А.г. Сипищево. Борщевик произрастает на 7 подворьях и вдоль улицы | 54.466810 30.700075 | 0,1 | Малобаховский сельский исполнительный комитет |
|  |  | Малобаховский сельский исполнительный комитет | А.г. Сипищево. на брошенных подворьях | 54.466699 30.700211 | 1,4 | Малобаховский сельский исполнительный комитет |
|  |  | Малобаховский сельский исполнительный комитет | Д. Станиславово, слева от дороги | 54.533429 30.666821 | 0,07 | Малобаховский сельский исполнительный комитет |
|  |  | Малобаховский сельский исполнительный комитет | Д. Чубаково. Справа от дороги у закрытого магазина | 54.500233 30.683411 | 0,03 | Малобаховский сельский исполнительный комитет |
|  |  | Всего по п.1.3 |  |  | 1,6 |  |
|  | 1.4 | Осинторфский сельский исполнительный комитет | А.г. Осинторф, поселок №10. | 54.766774 30.650178 | 0,1 | Осинторфский сельский исполнительный комитет |
|  |  | Всего по п.1.4 |  |  | 0,1 |  |
|  | Итого по п. 1 |  |  | 2,2 |  |
| Сельскохозяйственные территории и объекты (фермы, комплексы, машинные дворы, склады и др.) |
| 2 | 2.1 | КУСХП «Зарубы» | Окрестности д. Демьянково, 1 км от перекрестка дорог Н2701 и Н2749 в сторону д. Демьянково по дороге Н2749 | 54.516830 31.000103 | 0,7 | КУСХП «Зарубы» |
|  |  | КУСХП «Зарубы» | Окрестности д. Демьянково, на перекрёстке, на въезде в деревню | 54.516940 31.000200 | 1,2 | КУСХП «Зарубы» |
|  |  | Всего по п. 2.1. |  |  | 1,9 |  |
|  | 2.2 | КУПСХП «Первомайское» | Д. Станиславово. колония борщевика вокруг территории машинного двора | 54.533397 30.666845 | 1,5 | КУПСХП «Первомайское» |
|  |  | КУПСХП «Первомайское» | д. Станиславово. колония борщевика вокруг фермы | 54.533387 30.666829 | 0,3 | КУПСХП «Первомайское» |
|  |  | КУПСХП «Первомайское» | д. Чубаково. В 100м от поворота на подъездную дорогу к ферме | 54.516679 30.683403 | 0,3 | КУПСХП «Первомайское» |
|  |  | КУПСХП «Первомайское» | Д. Чубаково. на юго-запад от здания закрытой фермы | 54.516705 30.683393 | 1,6 | КУПСХП «Первомайское» |
|  |  | Всего по п.2.2 |  |  | 3,7 |  |
|  | 2.3 | ОАО «Правда-С» | Окрестности д. Новое-Гудово, дорога Н2752 (Дубровно – Сипищево), слева на повороте к ферме | 54.466906 30.716687 | 0,01 | ОАО «Правда-С» |
|  |  | ОАО «Правда-С» | А.г. Сипищево, около фермы | 54.466786 30.700154 | 1,1 | ОАО «Правда-С» |
|  |  | ОАО «Правда-С» | А. г. Сипищево по пойме ручья | 54.466771 30.700124 | 1,0 | ОАО «Правда-С» |
|  | Всего по п.2.3 |  |  | 2,1 |  |
|  | Итого по п.2 |  |  | 7,7 |  |
| Земли лесного фонда |
| 3 | 3.1. | ГЛХУ «Оршанский лесхоз» | Окрестности д. Демьянково, 0,6 км от перекрестка дорог Н2701 и Н2749 в сторону д. Демьянково | 54.516765 30.983585 | 0,3 | ГЛХУ «Оршанский лесхоз» |
|  |  | Всего по п. 3.1 |  |  | 0,3 |  |
|  | Итого по п.3 |  |  | 0,3 |  |
| Полосы отвода, придорожные полосы республиканских и местных автомобильных дорог |
| 4 | 4.1 | Филиал «Дубровенское ДРСУ №108» | По а/д Н2701 Дубровно-Баево, перед автобусной остановкой «Вежки» | 54.533516 30.950245 | 0,5 | Филиал «Дубровенское ДРСУ №108» |
|  |  | Филиал «Дубровенское ДРСУ №108» | Окрестности д. Демьянково, от перекрестка дорог Н2701 и Н2749 в сторону д. Демьянково | 54.516809 31.000077 | 1,5 | Филиал «Дубровенское ДРСУ №108» |
|  |  | Филиал «Дубровенское ДРСУ №108» | Окрестности д. Новое-Гудово, дорога Н2752 (Дубровно – Сипищево) | 54.483390 30.716906 | 0,1 | Филиал «Дубровенское ДРСУ №108» |
|  |  | Всего по п.4.1 |  |  | 2,1 |  |
|  | Итого по п.4 |  |  | 2,1 |  |

Приложение 2

к Плану мероприятий

Перечень пользователей земельных участков, у которых выявлены места произрастания

золотарника канадского,  их характеристика, исполнители выполнения мероприятий

| № п/п | Наименование землепользователя, у которого выявлены места произрастания борщевика Сосновского | Характеристика места произрастания борщевика | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | месторасположение места произрастания растения | координаты места произрастания | площадь места произрастания, га |  |
| Земли общего пользования населенных пунктов, прочие территории |
| 1 | 1.1. | Физические лица | г. Дубровно, ул.Оршанская | Ул.Оршанская, участок № 1, 2 | 0,01 | Физические лица |
|  |  | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» | г. Дубровно, ул.Оршанская | Ул.Оршанская, в районе городского кладбища | 0,29 | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
|  |  | Всего по п.1.1 |  |  | 0,3 |  |